Acta de Constitución

del Proyecto

SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS

DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 09/02/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Nexo Desk |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de gestión de tickets de servicio técnico |
| Fecha de preparación | 09/02/2026 |
| Cliente | Empresas de tecnología |
| Patrocinador principal | Gregorio Cortez |
| Gerente de Proyecto | Sergio Cuesta |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregorio Cortez | Agente de la OSS | Ventas | Presidente |
| Adam Samdler | Director Ejecutor de Happy Madison | Administrativo | Vicepresidente |
| Gustavo Petro | Senador | Administrativo | Director |

Propósito y Justificación del Proyecto

Las personas en las empresas comúnmente tienen fallas en sus computadores durante su jornada laboral, ya sea por culpa del internet, fallas en software, hardware, o por otras menos comunes. Estas fallas posteriormente se remiten a los departamentos de IT, pero no todas realmente se justifican, ya que los usuarios también pueden resolver incidencias comunes.

Descripción del Proyecto y Entregables

El programa estaría dirigido a los trabajadores de las empresas que tengan incidencias con sus equipos de cómputo y/o periféricos, permitiendo que, a través de nuestra plataforma, puedan recibir ayuda con fallas que se puedan presentar para que ellos mismos, a través de un chatbot puedan resolverlas de forma ágil, sin pedir apoyo en primera instancia, permitiendo que el equipo de IT se pueda enfocar en casos más complejos, pero en segunda instancia, dónde el trabajador no pueda solucionar por sí mismo la falla, este programa permite elaborar tickets detallados para poder solicitar apoyo del correspondiente departamento de IT/servicio técnico de la empresa.

Requerimientos

Requerimientos del producto

- Base de datos

- Automatizaciones

- Interfaz intuitiva y responsiva

Requerimientos del proyecto

- Documentación

- Cronograma

- Análisis de costos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de soporte técnico basada en un chatbot llamado Nexo, que permita a los trabajadores de una empresa resolver de manera autónoma, en su mayoría, incidencias comunes en sus equipos de cómputo, optimizando la gestión de soporte y reduciendo la carga operativa del área de IT.

Objetivos Específicos

- Analizar las incidencias técnicas más frecuentes en los equipos de cómputo de la empresa para definir los casos de uso que serán atendidos por el chatbot Nexo.

- Diseñar la arquitectura funcional de la plataforma de soporte tecnológico, integrando el chatbot como canal principal de atención a los usuarios.

- Implementar un sistema de gestión y registro de interacciones que permita documentar las incidencias atendidas por el chatbot y su nivel de resolución.

- Desarrollar el chatbot Nexo con capacidad de responder de forma automatizada a incidencias comunes, proporcionando soluciones claras y guiadas para el usuario final.

| Cronograma (Tiempo) |  |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Otros |  |

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenny Feder | Manager | Administrativo | Vicepresidente |

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |

| Integrante | Porcentaje |
| --- | --- |